Гранд-СМЕТА


Задача 2
Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

	
	
	Код

	
	Форма по ОКУД
	0322005

	
	по ОКПО
	

	Инвестор - 
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик) - 
	по ОКПО
	

	Подрядчик (Субподрядчик) - 
	
	

	Стройка - 
	
	

	Объект -
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
	Вид операции
	


	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ                          2018 
Стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):                               руб.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	I
	ФЕР08-02-001-01


	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	5
	890,84
	44,87
	34,56
5,4
	811,41
	
	
	
	

	1.
	1-2-7
	Затраты труда рабочих (ср 2,7), чел.час
	5,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2
	Затраты труда машинистов, чел.час
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, 

маш.-ч
	0,4  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта, м3
	0,0005 
	
	
	
	
	1056
	
	
	
	

	5.
	402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25,м3
	0,24  
	
	
	
	
	497
	
	
	
	

	6.
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100, 1000 шт.
	0,394  
	
	
	
	
	1752,60
	
	
	
	

	7.
	411-0001
	Вода, м3
	0,44
	
	
	
	
	2,44
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	4454
	224
	173

27
	4057

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  1кв 2018г ОЗП=15,61; ЭМ=7,52; ЗПМ=15,61; МАТ=5,69  
	27882
	3497
	1301

421
	23084

	Накладные расходы
	4780
	
	
	

	   122% ФОТ  (ФОТ=                           )  
	4780
	
	
	

	Сметная прибыль
	3134
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	

	   80% ФОТ   (ФОТ=                           )  
	3134
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	  Итого (с учетом коэффициентов к итогам + НР + СП)
	35796
	
	
	

	    В том числе:
	
	
	
	

	      Материалы
	23084
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1301
	
	
	

	      ФОТ
	3918
	
	
	

	      Накладные расходы
	4780
	
	
	

	      Сметная прибыль
	3134
	
	
	

	  ВСЕГО по акту  1 квартал 2018г.
	35796
	
	
	


Составил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил 

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

Задача 3

1.Стоимость работ за март 2018г.  составляет                                                     .

2. Норма расхода  кирпича на 1м3 составляет                                                      .

3. Норма расхода  раствора  на 1м3 составляет                                                    .

4. Расход кирпича на  данный обьем составляет                                                  .

5. Расход  раствора  на  данный обьем составляет                                                .

6. Стоимость  кирпича на  данный обьем составляет                                           .

7.Стоимость   раствора  на  данный обьем составляет                                         .

8. Общая стоимость материалов на данный обьем работ                                     .

9. Сколько составляет фонд оплаты труда  на данный обьем работ                   .

10. Сметная прибыль на данный обьем работ составляет                                  .

